Bài làm: Quy trình xử lý Story mới trong Scrum – RikkeiGo

Phần 1. Thiết kế quy trình tối đa 5 bước

| Bước | Việc cần làm | Người chịu trách nhiệm | Điều kiện để sang bước sau |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghi nhận story mới theo mẫu User Story: Là…, tôi muốn…, để…. Xác định người dùng, nhu cầu và giá trị mang lại. | Product Owner (PO) | Story nêu rõ ai sử dụng, muốn gì và để làm gì. |
| 2 | Viết 3–7 Acceptance Criteria (AC) theo Given – When – Then. AC phải cụ thể, có thể kiểm thử và mô tả kết quả mong đợi của story. | Product Owner phối hợp với Developers và các bên liên quan | Có từ 3–7 AC rõ ràng, thống nhất trước khi story vào Sprint. |
| 3 | Kiểm tra story theo Definition of Done (DoD) chung của đội; làm rõ yêu cầu về code, kiểm thử, review và chất lượng. DoD áp dụng chung cho mọi story, không viết DoD riêng cho từng story. | Developers chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện DoD; Scrum Master hỗ trợ đội hiểu và tuân thủ | Story đáp ứng điều kiện chất lượng cần thiết, đủ rõ để đội hiểu cách hoàn thành và kiểm thử. |
| 4 | Gắn nhãn MoSCoW cho story theo phạm vi của một bản phát hành. Đánh giá mức độ cần thiết, giá trị kinh doanh, rủi ro và phương án thay thế; không ưu tiên chỉ vì bộ phận đề xuất yêu cầu Must. | Product Owner quyết định thứ tự ưu tiên; Scrum Master hỗ trợ thảo luận minh bạch | Story có nhãn Must, Should, Could hoặc Won't kèm lý do rõ ràng và phù hợp mục tiêu phát hành. |
| 5 | Refinement lần cuối: làm rõ các thắc mắc, ước lượng công sức, kiểm tra mức độ sẵn sàng và sắp xếp Product Backlog. Khi Sprint Planning, Developers lựa chọn lượng công việc phù hợp năng lực để đưa vào Sprint. | Product Owner, Developers và Scrum Master phối hợp theo vai trò | Story đủ rõ, có AC thống nhất, đáp ứng điều kiện sẵn sàng của đội và được Developers lựa chọn vào Sprint phù hợp. |

Giải thích vai trò của 3 yếu tố

- Acceptance Criteria (AC): Xác định story cần thể hiện hành vi và kết quả cụ thể nào để được chấp nhận.

- Definition of Done (DoD): Xác định tiêu chuẩn chất lượng chung mà Increment phải đạt khi hoàn thành.

- MoSCoW: Xác định mức độ ưu tiên của story đối với một bản phát hành cụ thể.

Ví dụ: Story áp mã khuyến mãi có AC quy định mã hợp lệ được giảm giá đúng mức; DoD yêu cầu code đã review, kiểm thử đạt và tích hợp thành công; MoSCoW xác định story đó có bắt buộc cho bản phát hành hay không.

Phần 2. Thử quy trình với 2 tình huống

| Tình huống | Xử lý ở bước số mấy | Xử lý thế nào |
| --- | --- | --- |
| Giữa Sprint, Marketing đòi đưa ngay story “Tặng mã giới thiệu bạn bè” vào Sprint đang chạy nhưng story chưa có AC. | Bước 2 và bước 5 | Lan giải thích rằng story chưa có AC nên chưa đủ rõ để đội thực hiện và kiểm thử. Đức (PO) cần làm rõ yêu cầu, thống nhất 3–7 AC với Developers; story được đưa vào Product Backlog để đánh giá và ưu tiên, không tự động thêm vào Sprint đang chạy chỉ vì Marketing yêu cầu. Nếu cần thay đổi mục tiêu hoặc phạm vi Sprint, PO và Developers phải trao đổi để xử lý phù hợp với nguyên tắc Scrum. |
| Marketing, Chăm sóc khách hàng và Vận hành đều nói yêu cầu của mình là Must. | Bước 4 | Lan hỗ trợ Đức tổ chức thảo luận dựa trên mục tiêu bản phát hành, giá trị kinh doanh, rủi ro và phương án thay thế, thay vì dựa vào chức vụ hoặc mức độ yêu cầu của từng bộ phận. PO chịu trách nhiệm quyết định thứ tự ưu tiên và giải thích lý do; chỉ những hạng mục thực sự không thể thiếu cho bản phát hành mới được xếp Must, còn các hạng mục khác được cân nhắc là Should, Could hoặc Won't. |

Kết luận

Quy trình này giúp RikkeiGo xử lý mọi story theo một luồng thống nhất: Ghi nhận → Viết AC → Kiểm tra DoD → Ưu tiên MoSCoW → Refinement và lựa chọn vào Sprint.